## Slide 1: 신차부품 개발절차 이해하기….
2025. 8/11
YS모빌리티 교육센터

## Slide 2
주로 자동차 산업에서 사용되지만, 다른 제조업에서도 적용가능
■ APQP란
APQP (Advanced Product Quality Planning)
새로운 제품 개발 및 공정을
체계적으로 계획하고 관리하기 위해 고안된 품질 관리 방법론
적용
제품개발 주기의 모든 단계에서 품질문제를 미리 예측하고 예방함으로써
최종제품의 품질보장
주요
목적

## Slide 3
■ APQP의 개념
APQP의 절차
1단계 : 계획 및 정의
2단계 : 제품 설계 및 개발
3단계 : 공정설계 및 개발
4단계 : 제품 및 공정 검증
5단계 : 양산
모델고정
시작
Pilot
양산
FEED BACK, 평가 및 시정조치

## Slide 4
■ APQP의 필요성
APQP의 필요성
제품 개발 및 생산 공정에서의
체계적인 품질관리와 효율적인 문제 예방
최종 제품의 품질 보장

## Slide 5
■ APQP의 필요성
APQP가 필요한 주요 이유
품질 보증 및 고객 만족
1
고객 요구사항과 기대를 명확히
이해하고 이를 제품 개발과 생산
공정에 반영
체계적인 품질 관리로 불량품
발생을 최소화
최종 제품이 고객의 기대충족
고객만족도 향상

## Slide 6
■ APQP의 필요성
APQP가 필요한 주요 이유
문제 예방 및 리스크 관리
2
제품 개발 초기 단계에서
잠재적인 문제를 식별하고 해결할수 있는 구조화된 접근방식을 제공
생산 단계에서의
문제 발생 예방
제품 개발 주기 내내
리스크 관리

## Slide 7
■ APQP의 필요성
APQP가 필요한 주요 이유
효율성 및 비용 절감
3
체계적인 계획과 검증 과정을 통해 제품 개발 및 생산 공정을 최적화
시간과 비용 절감
붚량품 발생으로 인한
재작업, 폐기 및 리콜 비용 절감

## Slide 8
■ APQP의 필요성
APQP가 필요한 주요 이유
표준화된 프로세스
4
표준화된 절차와 도구를 사용하여 제품 개발 및 생산 공정을 일관되게 관리
조직내에서의 프로세스의
일관성 유지
협력사와의
원활한 협업 도모

## Slide 9
■ APQP의 필요성
APQP가 필요한 주요 이유
지속적인 개선
5
피드백
문제발생시 신속한 원인분석과
개선 조치
제품 및 공정의
지속적인 개선 촉진
품질 수준을
지속적으로 향상

## Slide 10
■ APQP의 필요성
APQP가 필요한 주요 이유
규제 및 표준 준수
6
특히 자동차 산업과 같은 규제가 엄격한 산업에서는
APQP를 통해 법적 및 산업 표준 준수
제품의 안전성과 신뢰성 확보

## Slide 11
■ APQP
APQP
(Advanced Product Quality Planning)
제품 개발과 생산의
모든 단계를
체계적으로 관리
품질보증
비용절감
시장경쟁력
향상

## Slide 12
5단계
양산
■ APQP
APQP 프로세스
제품개발과 생산공정의 모든단계를 체계적으로 관리하기 위해 설계된 방법론
4단계
제품 및 공정검증
3단계
공정설계 및 개발
2단계
제품설계 및 개발
1단계
계획 및 정의
각 단계는 세부적인 활동과 문서화 요구사항을 포함!

## Slide 13
고객의 기대와 요구사항을 명확히 이해
■ APQP
계획 및 정의 (Plan and Define Program)
프로젝트의 기초를 설정하고 고객 요구사항을 이해
고객 요구사항 수집 및 분석
명확한 목표와 성공 기준을 설정
프로젝트 목표 설정
다기능 팀을 구성하고 역할과 책임을 할당
팀 구성
잠재적인 리스크를 식별하고 초기에 대응 계획 수립
초기리스크 평가
주요 단계별 활동 일정을 설정
프로젝트 일정 수립

## Slide 14
제품의 기술적 요구사항 명확화
■ APQP
제품 설계 및 개발 (Product Design and Development)
제품의 설계를 구체화 및 검증
설계 요구사항 정의
설계 실패모드와 영향을 분석하여 리스크 평가
설계FMEA 수행
시제품을 제작하여 설계가 요구사항을 충족하는지 검증
시제품 제작 및 검증
정기적으로 설계 검토 회의를 열어 진행상황을 평가하고 문제를 해결
설계 검토
최종 설계가 모든 요구사항을 충족하는지 확인 및 승인
설계 승인

## Slide 15
생산공정의 전체흐름을 시각화하여 문서화
■ APQP
공정 설계 및 개발 (Process Design and Development)
제품을 생산할 공정을 설계 및 최적화
공정흐름도 작성
공정실패모드와 영향을 분석하여 리스크 평가
공정FMEA 수행
작업자들이 따를수 있는 명확한 작업 지침서 작성
작업지침서 작성
공정의 능력을 평가하여 필요한 개선 조치
공정능력분석
품질 검사를 위한 계획과 방법을 정의
검사 및 시험계획수립

## Slide 16
생산과정에서 사양, 규격을 만족시키고 있는지
이에 맞게 실제 양산이 가능한지 확인
초기생산 시제품을 통해 제품이 요구사항을 충족하는지 확인
■ APQP
제품 및 공정 검증 (Product and Process Validation)
제품과 공정이 설정된 요구사항을 충족하는지 검증
초기 생산 시제품 검증
대량생산전에 생산 시험운행을 실시하여 공정이 안정적인지 확인
생산 시험 운행
초기 생산된 제품에 대해 품질 검사를 수행
초기 품질 검사
고객에게 PPAP(Production Part Approval Process)문서를 제출하여 승인
PPAP제출
PPAP
(양산부품승인절차)

## Slide 17
지속적으로 제품과 공정의 성과를 모니터링
■ APQP
피드백, 평가 및 지속적인 개선
(Feedback, Assessment, and Corrective Actions)
제품 및 공정의 성과를 모니터링 및 개선
제품 및 공정성과 모니터링
고객으로부터 피드백을 수집하여 개선 사향을 식별
고객 피드백 수집
발생한 문제를 신속히 해결하고, 재발방지대책 수립
문제해결 및 개선조치
제품과 공정의 품질을 지속적으로 향상시키기 위한 활동수행
지속적인 개선 활동